# Kaggriculture 分工方案：人做什么，AI 做什么

适用队伍规模 3–5 人｜配合《Kaggriculture 队员手册》使用

# 0  一分钟速览

划分依据只有一条：AI 擅长「已有明确判据的批量劳动」，人负责「判断、线上操作和对外交付」。

| 交给 AI 智能体 | 必须由人来做 |
| --- | --- |
| 写脚本、解析回放、跑批量实验、整理数据 | 决定目标、判断哪条路值得做、取舍方案 |
| 写 Agent 代码、重构、改 bug | 登录 Kaggle、提交、下载、接受规则 |
| 本地对战评测、参数扫描、统计表格 | 在浏览器里手动玩一局、建立直觉 |
| 生成报告初稿、文档、图表 | 最终结论签字、上台汇报、答辩 |
| 重复性的格式转换与校对 | 组队、分工、时间管理、队友沟通 |

一句话：让 AI 当「执行力」，人当「决策者」。不要让 AI 替你决定做什么，也不要让人去干重复劳动。

# 1  为什么这样分

三类工作对应的边界：

| 工作类型 | 特点 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 需要判断力的 | 信息不全、要权衡取舍、错了代价大 | 人。AI 没有你的目标函数 |
| 必须动账号/浏览器/线下的 | Kaggle 登录、提交、下载、开会 | 人。AI 做不了，也不该代做 |
| 有明确判据的重复劳动 | 解析、统计、批量实验、写模板代码 | AI。这是它性价比最高的地方 |

⚠  关键认知：AI 的能力上限由你给它的「判据」决定。如果你只说「优化一下」，它只能瞎猜；如果你说「胜率低于 55% 就换方案」，它就能干活。所以「把判据写清楚」是人不可推卸的责任。

# 2  人负责的事（不要交给 AI）

## 2.1  判断与决策

定目标。明确这一阶段要什么（跑通？提胜率？保住名次？），以及优先级。

做取舍。多个方案冲突时决定采哪个；AI 会给你数据，但不会替你负责。

判断改动是否值得做。AI 能算出「翻了 46 局败局、新增 8 局败局」，但值不值得提交，是人按风险偏好定的。

识别方向性错误。例如把「多赚钱」当成目标，AI 不会主动纠正你。

## 2.2  线上操作（AI 无法代做）

登录 Kaggle 并接受竞赛规则。报名相关的操作必须人工完成。

提交 Agent。每天最多 5 次，但只有最新的 2 次被追踪；最后两次提交的时机由人掌握。

下载回放与自己的提交记录。涉及账号凭据，由人执行。

确认各组队相关截止日。如组队合并截止日，需在竞赛页面人工核对。

⚠  提交是最不可逆的动作。AI 可以告诉你「这版准备好了」，但按不按提交键必须是人决定的，而且人要清楚当前在册的是哪两个版本。

## 2.3  线下直觉建立

在浏览器里手动玩一局。这是建立游戏直觉最快的方式，比读任何文档都有效。只有玩过，你才能判断 AI 给的方案是否合理。

看回放。重点关注：分差大小、随机种子、是否反复输给同一个对手。

亲手跑一遍关键脚本。至少看一次原始输出，不要只看 AI 的转述。这一步能发现 AI 的误读。

## 2.4  对外交付

每周报告的最终结论。AI 可以写初稿，但结论要人确认并签字。

抽签上台汇报、答辩。必须由人来讲，讲不清说明自己没真正理解。

组队、内部分工、进度管理。纯人际事务。

期末书面报告定稿。文责自负。

## 2.5  把需求说清楚（最容易被忽略）

AI 的输出质量几乎完全取决于你的输入。交办任务前，先回答这五个问题：

| 要交代的 | 反例（模糊） | 正例（可执行） |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 「优化一下 Agent」 | 「把对本地强陪练的胜率从 46% 提到 55% 以上」 |
| 范围 | 「改改市场模块」 | 「只改市场卖单的排序逻辑，其他模块不动」 |
| 判定标准 | 「看看效果好不好」 | 「跑 20 个种子，胜率提升且回归集不倒退」 |
| 输出格式 | 「给我结果」 | 「先给 200 字摘要，我确认后再给完整数据」 |
| 边界 | （没说） | 「不要下载任何外部 Agent，不要动我的账号」 |

# 3  交给 AI 智能体做的事

## 3.1  代码与工程

| 任务 | 说明 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 实现 Agent 主逻辑 | 按人给定的规则写代码，不是自己发明策略 | 可运行、可提交的 Agent 文件 |
| 重构与修 bug | 把逻辑拆成模块、加异常兜底、修运行时错误 | 稳定不报错的代码 |
| 搭本地对战环境 | 让不同版本的 Agent 互相对打 | 对战脚本 |
| 写参数扫描工具 | 批量试不同参数组合并汇总 | 扫描脚本 + 结果表 |
| 打包提交文件 | 按竞赛要求组织压缩包结构 | 提交包 |

## 3.2  数据分析

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 解析回放 | 把对局记录转成可统计的结构化数据 |
| 统计高胜率动作序列 | 从大量对局里找出反复出现的有效操作 |
| 算评测指标 | 胜率、胜率矩阵、平均分差、方差、最差情况、成对 delta |
| 做反事实验证 | 固定对手轨迹、只替换我方方案、跑多个种子并对比 |
| 剔除无效样本 | 过滤掉「分高但提交久远且正在连败」的对手数据 |

## 3.3  文档与报告

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 每周报告初稿 | 按固定框架填充，人再改结论 |
| 生成表格与图表 | 把统计结果整理成可直接放进报告的表格 |
| 格式转换 | Markdown 转 Word、整理排版 |
| 校对与一致性检查 | 检查文档里的说法是否前后矛盾 |

## 3.4  AI 明确不要做的事

不要替人登录账号、提交、下载。这些动作由人执行。

不要自行引入外部方案。在未获明确许可前，不要下载或抄袭他人的 Agent。

不要代替人下最终结论。它可以给建议和依据，但结论由人负责。

不要在没跑够样本时给结论。至少要多个随机种子，单局结果没有意义。

# 4  怎么用 AI 更省成本

同样的活，交给 AI 的方式不同，成本可能差很多。以下四条是很实际的省钱做法。

## 4.1  让 AI 写脚本，人手动执行

很多任务是批量劳动，不需要 AI 实时盯着。

正确做法：让 AI 产出脚本 → 人自己跑 → 把结果给 AI 看。

反例：让 AI 全程监控一次几十分钟的批量任务，token 全花在等待和日志上。

## 4.2  脚本输出两份报告，先看摘要

精简摘要版：只给结论数字，几百字，先给 AI 看。

完整详细版：全量数据，先存着，摘要不够用时再给。

完整报告的体量通常是摘要的几十倍，而多数情况下摘要就够了。

## 4.3  克制日志输出

运行过程中的逐行日志会大量消耗 token，且几乎没有信息量。

把详细日志写进文件，只在终端打印关键节点。

## 4.4  用文件当交接媒介，而不是聊天记录

把「当前方案说明」「评测结果」「待办」写成文件放在工作区。

每次开新对话，让 AI 先读这几个文件，比重新口述一遍便宜且准确。

好处：上下文可复用、可交接给队友、不依赖某一次对话记忆。

# 5  按角色分工建议（3–5 人）

下面是一个可以直接用的分工。人数少时可以一人兼多个角色，但「决策」和「执行」不要集中在同一个人身上，否则没有互相检查。

| 角色 | 人负责 | 交给 AI 的 |
| --- | --- | --- |
| 队长 / 决策 | 定目标、排优先级、拍板采不采纳、掌握提交时机 | 整理决策所需的对比数据 |
| 算法 / 策略 | 设计规则与策略、判断方向、看回放建立直觉 | 写 Agent 代码、跑参数扫描、做反事实验证 |
| 数据 / 评测 | 定义评测指标与验收标准、抽样检查数据质量 | 解析回放、算胜率矩阵与方差、批量对战 |
| 文档 / 汇报 | 定结论、上台讲、答辩 | 写报告初稿、生成表格、格式转换与校对 |

⚠  如果只有 2–3 人：优先保证「决策」和「评测」两个角色有人，文档工作可以大量交给 AI，但结论必须人签字。

# 6  交接模板

每次向 AI 交办任务，照这个模板填，能显著减少来回追问。建议直接复制使用。

目标：这一轮要达成什么，可量化最好。

范围：只允许改动哪些文件 / 模块；明确哪些不要动。

输入：需要 AI 先读的文件路径，以及参考数据的位置。

判定标准：用什么指标判断成功，需要跑多少样本。

输出格式：先摘要还是直接完整数据；要表格还是文字。

边界与禁止项：不许动账号、不许下载外部方案、不许改配置等。

示例（可直接改写）：

目标：把对本地强陪练的胜率从 46% 提到 55% 以上。
范围：只改市场卖单的排序逻辑，不动农民与雇工的行动逻辑。
输入：先读 队员手册.docx 的第 3 节和第 5 节；评测脚本在 benchmark 类文件里。
判定标准：跑 20 个随机种子；胜率提升，且原本赢的对局不出现倒退。
输出格式：先给 200 字摘要 + 一张胜率表，我确认后再给完整数据。
边界：不要下载任何外部 Agent；不要动我的 Kaggle 账号；不要提交。

回报模板（AI 给结果时也照这个来）：

做了什么改动（一句话）

跑了多少样本、对手是谁

结果数字（胜率 / 分差 / 最差情况）

是否达标；没达标的可能原因

建议下一步（但由人决定）

⚠  最后提醒：AI 给出的任何结论都要人能复述一遍才算数。如果讲不清「为什么这样改有效」，就不要提交，也不要在报告里写。